제 안 요 청 서

( RFP / 개발 견적 요청서 )

학원용 AI 영어 학습 플랫폼

구축 개발 파트너사 견적 요청

AI 원본 콘텐츠 생성 · POD 교재 출판 · 진단–처방–실행–증명 학습 플랫폼

| 발주 예정사 | (주) 이퓨쳐 · ELT 출판 / 기획본부 |
| --- | --- |
| 문서 구분 | 제안·견적 요청서 (RFP) |
| 회신 요청 기한 | 2026 . 08 . 04 . (제안 접수 마감) |
| 담당자 / 연락처 | sunhwa.im@eltkorea.com |
| 보안 등급 | 대외비 — 제3자 공유 금지 (NDA 선행) |

본 문서는 개발 파트너사 선정을 위한 견적 요청 목적으로만 사용되며, 사업모델·수익구조 등 일체의 내용은 비밀유지 대상입니다.

1.  문서의 목적

당사는 학원(어학원·입시학원)을 대상으로 한 AI 영어 학습 플랫폼 구축을 추진하고 있으며, 이를 함께 개발할 파트너사를 선정하고자 합니다. 본 문서는 개발 범위·기술 요건·단계별 로드맵을 공유하고, 이에 대한 개발 비용 및 개발 기간 견적을 요청하기 위한 제안요청서(RFP)입니다.

정확하고 업체 간 비교가 가능한 견적을 받기 위해, 아래 6~9장의 표준 회신 양식에 맞추어 회신해 주시기 바랍니다. 총액만 기재된 견적은 평가에서 제외될 수 있습니다.

|  | 회신 시 유의사항 · 본 RFP는 확정된 상세 기능명세서가 아닌 사업기획 단계의 요건 정의서입니다. 불명확한 부분은 '가정(Assumption)'으로 명시해 주십시오. · 견적은 (1) 초기 개발비와 (2) 월 운영비/라이선스를 반드시 분리하여 기재해 주십시오. · 외부 AI(LLM) API 사용료 등 변동비는 개발비와 별도로 산정해 주십시오. |
| --- | --- |

2.  사업 및 플랫폼 개요

AI가 각 학원에 맞춘 원본 학습 콘텐츠를 생성하고, 그 콘텐츠로 중·고등 내신형 교재(POD)를 출판하며, 진단 → 처방 → 실행 → 증명의 루프로 학생의 성장을 데이터로 증명하는 학습 플랫폼입니다.

2-1. 서비스 정체성 및 설계 원칙

“AI가 학생의 약점을 자동으로 진단하고, 성장을 데이터로 증명하는 학습 플랫폼”

| 원칙 1 | 학생이 얼마나 성장했는지 측정 가능해야 한다 |
| --- | --- |
| 원칙 2 | 학습효과가 얼마나 개선되었는지 알 수 있어야 한다 |
| 원칙 3 | 축적된 데이터로 다시 서비스 개선에 연결할 수 있어야 한다 |
| 원칙 4 | 자동화는 선생님의 업무를 '줄여야' 하며, 업무를 늘리는 방향으로 설계되어서는 안 된다 |

주요 사용자 역할(권한): 학원장(승인·관리) · 강사(수업·검수) · 학생(학습·응시) · 학부모(성장 리포트 열람)

3.  개발 범위 (기능 모듈)

전체 서비스는 아래 수업 준비(A) · 수업 실행(B) · 관리(C) 3개 영역, 8개 기능 모듈로 구성됩니다. 각 모듈 단위로 공수·기간·비용을 산정해 회신해 주십시오.

| No. | 기능 모듈 | 주요 요구 기능 (요약) |
| --- | --- | --- |
| M1 | AI 콘텐츠 생성 엔진 | 4영역(독해·문법·어휘·서술형) 원본 지문·문항 자동 생성 · 프롬프트/형식 워크벤치 · 난이도·범위 조건 지정 · 원본 저작권 자산 귀속 |
| M2 | 교재 스튜디오 / POD 출판 | 생성 콘텐츠 편집·조판·QA · 앱 eBook 변환 · 실물 교재 POD(주문형 인쇄) · 인쇄·유통 연동 · 원장 형식 템플릿 · 북빌더 |
| M3 | 진단 모듈 | 2종 테스트(PT 배치·AT 성취) · 적응형 CAT · 15분 공통 서브테스트 · 학습 난이도 초기값·구간 증명 산출 |
| M4 | 수업 실행 모듈 | 4영역 데일리 수업·시험 운영(Reading·Writing·Vocabulary·Speaking) · 과정 데이터(시도·시간·오답 패턴) 수집 |
| M5 | QR·OCR 채점 | 종이 시험지 QR 결속 · 손글씨 OCR 채점 · 자동 오답 정리 · 진단 데이터 연동 |
| M6 | 성장 리포트 / 관리 | 월간 성장 리포트 자동 생성(레벨·속도·델타) · 과정 데이터 대시보드 · 학부모용 성장 증명 · 재원 관리 연동 |
| M7 | 구독·결제·승인 게이트 | 학생당 구독 SW(recurring) 결제 · 학원장 검수/승인 게이트(HITL) · 미승인 콘텐츠 발행·POD 차단 |
| M8 | 역할별 화면 / 계정 | 학원장·강사·학생·학부모 4개 역할별 웹/앱 화면 · 권한관리 · 학원(다중 테넌트) 계정 체계 |

|  | 의존 관계 주의 (반드시 견적서에 반영) · M1(생성 엔진)은 M2(교재)·M3(진단)·M4(수업)의 상류 모듈로, 우선 개발이 필요합니다. · 문법·채점 모듈(M4/M5)이 없으면 생성 엔진(M1)의 문법 문항 활용 루프가 끊깁니다 — 상호 의존 관계를 일정에 반영해 주십시오. |
| --- | --- |

4.  개발 단계 및 우선순위 (로드맵)

검증된 자산(원본·콘텐츠)을 먼저 확보한 뒤 목적형 기능을 얹는 순서로 개발 리스크를 낮춥니다. P1(파일럿)은 상세 견적, P2·P3는 개략 견적으로 구분하여 회신해 주십시오.

| 단계 | 성격 / 목표시점 | 핵심 범위 | 포함 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 파일럿 / 12월 (MVP · 상세 견적) | 콘텐츠 생성 엔진 + 교재 스튜디오 — 내신형 원본 콘텐츠·문항 생성, 검수 승인 게이트, 북빌더 → 앱 eBook + 실물 POD | M1, M2, M7(승인·결제 최소), M8(기본 화면) |
| P2 | 정규 / 상시 운영 (개략 견적) | 정규 스택 — 4영역 학습 모듈, 적응형 진단(PT/AT), 과정 데이터 수집, 월간 성장 리포트 자동 완성 | M3, M4, M6, 문법(Grammar) 영역 신설 |
| P3 | 방학 / 신규 유입 (개략 견적) | 방학 스피킹 + 진단 온보딩 — 단계별 말하기 커리큘럼, 발화량·마스터리 대시보드, 신입생 진단 온보딩 | Speaking 강화, 온보딩 진단 |
| 후속 | 조건부 (참고 견적) | QR·OCR 채점 고도화 — 종이·디지털 브리지, 내신 exact 대비 | M5 고도화 |

5.  기술 · 비기능 요건

| 항목 | 요구 사항 / 회신 요청 |
| --- | --- |
| 플랫폼 형태 | 웹 + 모바일 앱(iOS/Android) 모두 포함. 앱 방식(네이티브/크로스플랫폼) 제안 및 근거 기재 |
| 파일럿 규모 | 학원 5~10개소 대상 파일럿 운영. 동시 사용 및 확장(멀티 테넌트) 고려한 아키텍처 제안 |
| AI / LLM | 콘텐츠 생성에 사용할 AI 모델 구성 제안(자체/외부 API). 외부 LLM API 사용료는 개발비와 분리 산정 |
| 데이터·저작권 | 생성된 원본 콘텐츠의 저작권은 발주사에 귀속. 학습 데이터 소유·보관 정책 명시 |
| 보안·개인정보 | 개인정보보호법 준수(미성년 학생 데이터 포함). 접근권한·암호화·백업 정책 제시 |
| 연동 | 결제(정기결제) · POD 인쇄/유통 · (선택)학원 관리시스템 연동 방식 제안 |
| 유지보수·운영 | 런칭 후 유지보수 범위·SLA·월 운영 인력 구성 및 비용 제시 |

6.  견적 회신 요건 (필수 양식)

아래 6-1 ~ 6-4 표를 모두 채워 회신해 주십시오. 자유 양식 제안서는 별첨으로 추가하시되, 비교를 위해 아래 표는 반드시 포함해 주십시오.

6-1. 모듈별 개발 견적 (P1 파일럿은 필수 상세 기재)

| No. | 기능 모듈 | 투입공수 (M/M) | 개발기간 (주) | 개발비 (원, VAT별도) | 비고 / 가정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 콘텐츠 생성 엔진 |  |  |  |  |
| M2 | 교재 스튜디오/POD |  |  |  |  |
| M3 | 진단 모듈 |  |  |  |  |
| M4 | 수업 실행 |  |  |  |  |
| M5 | QR·OCR 채점 |  |  |  |  |
| M6 | 성장 리포트/관리 |  |  |  |  |
| M7 | 구독·결제·승인 |  |  |  |  |
| M8 | 역할별 화면/계정 |  |  |  |  |
|  | 합 계 |  |  |  |  |

6-2. 단계별 요약 견적

| 단계 | 범위 | 개발기간 | 개발비 (원, VAT별도) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (파일럿) | M1·M2 중심 (상세) |  |  |
| P2 (정규) | M3·M4·M6 (개략) |  |  |
| P3 (방학) | Speaking·온보딩 (개략) |  |  |
| 후속 | M5 고도화 (참고) |  |  |

6-3. 운영비 · 변동비 (개발비와 별도)

| 항목 | 산정 기준 | 월 예상 비용 (원) |
| --- | --- | --- |
| 유지보수 / 운영 인력 | 인력 구성·SLA 기준 |  |
| 서버 / 인프라 | 파일럿 규모(학원 5~10) 기준 |  |
| AI / LLM API 사용료 | 학생·문항 단위 변동비 |  |
| POD 인쇄·유통 연동 | 권당/건당 기준 |  |

6-4. 가정 및 제외 범위 (Assumptions & Out of Scope)

견적의 전제가 된 가정과, 이번 견적에서 제외한 범위를 반드시 명시해 주십시오. (예: '콘텐츠 원문 데이터는 발주사 제공 전제', 'POD 인쇄 실비 제외' 등)

| 전제 가정 (Assumptions) | 제외 범위 (Out of Scope) |
| --- | --- |

7.  제안사 정보 요청

아래 항목을 함께 회신해 주시면 평가에 반영합니다.

- 회사 개요(설립·인력 규모·주요 개발 인력 구성)

- 유사 프로젝트 수행 실적 (특히 에듀테크 · AI · LMS · 출판/POD · 결제 플랫폼)

- AI/LLM 활용 및 OCR·적응형 진단 관련 기술 역량 및 레퍼런스

- 제안 개발 방법론 및 프로젝트 관리 방식 (마일스톤·산출물)

- 하자보수 기간 및 유지보수 지원 체계

8.  진행 절차 및 일정

| 단계 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1 | NDA 체결 | 본 RFP 상세 자료 공유 전 비밀유지협약(NDA) 체결 |
| STEP 2 | RFP 배포 / Q&A | 본 문서 배포 후 질의응답 접수 (이메일 / 대면 미팅) |
| STEP 3 | 개략 견적 접수 | 1차 개략 견적(ROM, ±30~50%) 접수 → 후보사 압축 |
| STEP 4 | 상세 제안 / 견적 | 후보사 대상 상세 제안서 및 본 양식 견적 접수 |
| STEP 5 | 평가 / 선정 | 제안 발표 · 평가 · 우선협상대상자 선정 · 계약 |

제출 방법: 전자문서(PDF) 이메일 회신 — sunhwa.im@eltkorea.com  ·  회신 기한: 2026 .08  04 .   . 까지

9.  제안 평가 기준 (참고)

| 평가 항목 | 배점 | 세부 관점 |
| --- | --- | --- |
| 기술 역량 / 유사 실적 | 30 | 에듀테크·AI·POD 경험 |
| 요구사항 이해 / 제안 충실도 | 25 | 모듈·단계 이해도 |
| 개발 비용 합리성 | 25 | 공수·단가 투명성 |
| 일정 / 실행 가능성 | 10 | 파일럿 12월 대응 |
| 유지보수 / 사후지원 | 10 | SLA·운영 체계 |
| 합 계 | 100 |  |

|  | ※ 본 견적 요청서는 계약을 보장하지 않으며, 제출된 제안·견적 자료는 파트너사 선정 목적 외 사용하지 않습니다. ※ 제출 자료는 반환하지 않습니다. |
| --- | --- |